APSTIPRINĀTS

ar Nacionālās kultūras mantojuma

pārvaldes 08.01.2026. rīkojumu Nr. RIK-P-1/2026

un 20.02.2026. rīkojumu Nr. RIK-P-6/2026

NacionālāS kultūras mantojuma pārvaldeS

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas prOGRAMMAS 2026. gadam pieteikumu KONKURSA NOLIKUMS

I Vispārīgie noteikumi

- Nolikums nosaka 2026. gadā kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai no valsts budžeta piešķirtā finansējuma (turpmāk – Finansējums) sadales konkursa norises kārtību. Konkurss tiek rīkots atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. pantam un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) apstiprinātajai kārtībai.

- Lai piešķirtu Finansējumu kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, Pārvalde rīko atklātu konkursu. Konkursa nolikums pieejams Pārvaldes mājas lapā: https://www.nkmp.gov.lv/lv/kulturas-piemineklu-konservacijas-un-restauracijas-programma .

- Kopējais konkursa kārtībā piešķiramā Finansējuma apmērs tiek apstiprināts ar Kultūras ministra rīkojumu. Piecus procentus no kopējā Finansējuma apmēra paredz ārkārtas neplānotiem glābšanas darbiem.

- Pieteikumu konkursam finansējuma saņemšanai (turpmāk – Pieteikums) var pieteikt valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekļa īpašnieks vai valdītājs (turpmāk – Pretendents), kas ir Latvijā reģistrēta kapitālsabiedrība, pilnsabiedrība, biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija.

Valsts iestādes, kā arī pašvaldības un citas atvasinātas publiskas iestādes var iesniegt pieteikumu Finansējuma saņemšanai, ja to budžetā nav paredzēts valsts finansējums nolikuma 6. punktā noteiktajiem darbiem. Pretendents iesniedz atbilstošu iestādes vadītāja apliecinājumu, ka neveidojas dubultā valsts finansējuma riski.

Finansējumu var piešķirt:

4.1.	Pretendentam, kuram uz šī Nolikuma 11. punktā noteiktā termiņa dienu nav nodokļu parāds;

4.2.	kultūras piemineklim uz šī Nolikuma 11. punktā noteiktā termiņa dienu nav nenokārtotas saistības no iepriekšējā perioda finansēšanas līgumiem, kas slēgti ar Pārvaldi;

4.3.	kultūras piemineklim, kas nav 2026. gadā iekļauts Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā, atbilstoši Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumam.

- Finansējumam var pieteikt valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekli (turpmāk – kultūras piemineklis), kas reģistrēts likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 12. panta otrajā daļā noteiktajā informācijas sistēmā “Mantojums”.

- Finansējumu piešķir:

  - konservācijas, restaurācijas un izpētes darbiem, kam izsniegta Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 35. un 43. punktā noteiktā Pārvaldes atļauja (spēkā esoša Pārvaldes darbu atļauja, izņēmuma gadījumā Pārvaldes saskaņojuma vēstule);

  - konservācijas un restaurācijas tehniskā projekta izstrādei. Projektēšanas darbu Dokumentācijas izmaksu aprēķinu sagatavo kompetents attiecīgās jomas speciālists (arhitekts, restaurators, arheologs u.c.) ar pieredzi kultūras pieminekļu konservācijas, restaurācijas vai atjaunošanas risinājumos;

  - kultūrvēsturiskajai izpētei (arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei, arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai, mākslas pieminekļu pirmsrestaurācijas izpētei vai arheoloģisko pieminekļu izpētei). Izpētes izmaksu aprēķinu sagatavo kompetents attiecīgas jomas speciālists (restaurators, arhitekts, mākslas zinātnieks, arheologs) ar pieredzi kultūras pieminekļu izpētē;

  - ārkārtas neplānotiem glābšanas darbiem, kam nepieciešamības gadījumā izsniegta Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 720 35. un 43. punktā noteiktā Pārvaldes atļauja (spēkā esoša Pārvaldes darbu atļauja, izņēmuma gadījumā Pārvaldes saskaņojuma vēstule).

- Kultūras pieminekļiem, kam piešķirts Finansējums, jānodrošina publiskā pieejamība ne mazāk kā 25 gadus.

- Šī nolikuma piemērošanā:

- konservācija ir kultūrvēsturiska objekta vai tā daļas esošā stāvokļa fizikāla, ķīmiska, būvnieciska nostiprināšana (līdzekļu un paņēmienu kopums, ar kuriem paildzina kultūrvēsturiska objekta mūžu);

- restaurācija ir ar zinātnisku izpēti pamatota kultūrvēsturiska objekta vai atsevišķu tā daļu atjaunošana, lietojot oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju;

- ārkārtas neplānotie glābšanas darbi ir kultūrvēsturiska objekta vai atsevišķu tā daļu tūlītējas iznīcināšanas draudu novēršana, kas radušies dabas katastrofu vai cita veida neparedzētu bojājumu rezultātā un paredz steidzamu rīcību kultūrvēsturiskā objekta saglabāšana.

- Pretendents, īstenojot pieteikumā paredzētos darbus, ievēro Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", prasības, t.sk. veic tirgus priekšizpēti, saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto veidlapu (3. pielikums) un nerada interešu konflikta situāciju.

- Saskaņā ar Pieteikumam pievienoto apliecinājumu par Pretendenta veiktās darbības raksturu kultūras piemineklī, kā arī ievērojot publiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju, Pārvalde izvērtē, vai Pretendenta pieprasītais Finansējums ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma (turpmāk – KAKL) 5. pantā noteiktajām pazīmēm, kam jāpiemēro Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 2023/2831 “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam” (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831) un normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību noteikto:

10.1. Pieteikumā pieprasīto atbalstu Pārvalde neuzskata par komercdarbības atbalstu Pretendenta saimnieciskai darbībai, kas ir saistīta ar kultūras darbībām un kas tiek veikta kultūras piemineklī  , ja Pretendents ir iesniedzis 16.7. punktā noteikto apliecinājumu, kas kopsakarā ar publiskajās datu bāzes pieejamo informāciju nesasniedz šādu kritēriju procentuālo īpatsvaru:

10.1.1. no Pretendenta darbības kultūras piemineklī pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 50 % no kultūras vai kultūrizglītības jomās pakalpojumu sniedzēja gada budžeta pārskata periodā;

10.1.2. ja pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas ir saistīta ar kultūras darbībām un kas tiek veikta kultūras piemineklī, pārsniedz 50 % no kultūras vai kultūrizglītības jomas pakalpojumu sniedzēja gada budžeta, tad pieteikumam uz Finansējumu ir saimniecisks raksturs, tomēr tas nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, ja Finansējumam nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību Eiropas Savienības iekšējā tirgū, ko vērtē atbilstoši vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

10.1.2.1. no visiem kultūras vai kultūrizglītības jomā sniegto pakalpojumu saņēmējiem vai kultūras pieminekļa apmeklētājiem gadā 15 % vai mazāk ir ārvalstnieki (85 % vai vairāk - Latvijas iedzīvotāji);

10.1.2.2. īstenotie kultūras pasākumi atbalstītajā kultūras vai kultūrizglītības infrastruktūrā pārsvarā notiek latviešu valodā;

10.1.2.3. kultūras piemineklis netiek plaši reklamēts ārpus Latvijas teritorijas, tai skaitā netiek veiktas starptautiskas mārketinga aktivitātes un citas darbības pārrobežu reklāmas jomā;

10.2. citos gadījumos Finansējums uzskatāms par komercdarbības atbalstu, kam tiek piemērotas de minimis atbalsta prasības atbilstoši Komisijas regulai Nr. 2023/2831.

II Pieteikumu iesniegšana

- Pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  - konkursa kārtībā Pieteikumus kultūras pieminekļu konservācijai, restaurācijai, izpētei un dokumentācijas izstrādei iesniedz līdz 2026. gada 10. februārim.  Pēc noteiktā termiņa saņemtie Pieteikumi netiek vērtēti;

  - Pieteikumus ārkārtas neplānotiem glābšanas darbiem var iesniegt ārpus konkursa termiņa visa kalendārā gada laikā.

- Maksimālais Finansējuma pieprasījuma apmērs konkursa kārtībā:

12.1.  konservācijas, restaurācijas un izpētes darbiem – līdz 30 000,00 euro.

12.2. konservācijas un restaurācijas tehniskā projekta dokumentācijas izstrādei un kultūrvēsturiskajai izpētei – līdz 10 000,00 euro.

12.3. Finansējuma pieprasījums Pieteikumā nedrīkst pārsniegt 12.1. un 12.2 apakšpunktā noteikto. Ja kopējā darbu tāme vai dokumentācijas izmaksu aprēķins pārsniedz 12.1. un 12.2 apakšpunktā noteikto apmēru, tajā atsevišķi atzīmējama pieprasītā summa un pozīcijas, un pārējās summas līdzfinansējuma avoti.

- Ārkārtas neplānotiem glābšanas darbiem nav noteikts maksimālais finansējuma pieprasījuma apmērs.

- Par vienu objektu atļauts iesniegt tikai vienu Pieteikumu, izvēloties prioritāri veicamos darbus. Šajā nolikumā ar objektu saprot valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekli – atsevišķu būvi vai tās daļu vai mākslas pieminekli – ar atsevišķu valsts aizsardzības numuru. Šis noteikums neattiecas uz kompleksiem kultūras pieminekļiem – arhitektūras ansambļiem un kompleksiem, arheoloģiskajiem pieminekļiem vai industriāliem objektiem, kuru sastāvā ir vairākas būves.

- Pieteikumu iesniedz :

  - informācijas sistēmā “Mantojums” (turpmāk – IS Mantojums) (www.mantojums.lv);

  - vai nosūtot uz e‑pasta adresi pasts@nkmp.gov.lv (e‑pasta temata ailē norādot projekta iesniedzēja nosaukumu), vai izmantojot eAdreses pakalpojumu. Pieteikumu noformē atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. Pieteikumam (tajā skaitā projekta pieteikuma veidlapai un pielikumiem) jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu.

  - par iesniegšanas termiņu tiek uzskatīts laiks, kad projekta pieteikums reģistrēts IS Mantojums vai Pārvaldes elektronisko sūtījumu sistēmā.

- Pretendents sagatavo Pieteikumu, norādot un iesniedzot šādu informāciju:

  - aizpildītu pieteikuma formu IS Mantojums vai Pieteikuma veidlapu (1. pielikums), ja pieteikums tiek iesniegts, sūtot uz Pārvaldes elektroniskā pasta adresi. Pieteikumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra publiski ticamiem datiem ir tiesības parakstīt dokumentus Pretendenta vārdā vai Pieteikumu parakstījusi pilnvarota persona un Pieteikumam ir pievienota atbilstoša paraksttiesīgas personas izdota pilnvara;

  - informāciju par īpašuma tiesībām uz kultūras pieminekli (zemesgrāmatas izdruka) vai valdījuma tiesībām (kas apliecina tiesības nodrošināt publisko pieejamību kultūras piemineklim ne mazāk kā 25 gadus), pievienojot pamatojošos dokumentus (līgumu ar atbilstošu termiņu);

  - informāciju par Pārvaldes atļauju, ja Pieteikums tiek sniegts konservācijas, restaurācijas vai izpētes darbiem, vai tai pielīdzināmu dokumentu;

  - detalizētu tāmi, kas sagatavota atbilstoši šī nolikuma 17.-20. punktā noteiktajam;

  - informāciju, kas apliecina izpildītāja kompetenci atbilstoši Pieteikuma mērķim, norādot vismaz divus kultūrvēsturiskus objektus, kuros veikti restaurācijas, konservācijas, atjaunošanas vai izpētes darbi;

  - kvalitatīvu, Pieteikuma mērķim atbilstošu objekta fiksāciju (fotofiksāciju vai citu), kur atspoguļota aktuālā situācija pirms Pieteikuma iesniegšanas (ne senāka par vienu gadu);

  - aizpildītu, parakstītu apliecinājuma veidlapu par Pretendenta veiktās darbības raksturu kultūras piemineklī (2. pielikums), lai Pārvalde to novērtētu saskaņā ar šī nolikuma 10. punktu. Šajā punktā minētā prasība nav attiecināma uz valsts iestādēm, pašvaldībām un citām atvasinātām publiskām iestādēm, kuras neveic saimniecisko darbību;

  - ja Pretendents ir saimnieciskās darbības veicējs, kurš kultūras piemineklī veic saimniecisko darbību un kuram Finansējuma piešķiršana ir kvalificējama kā komercdarbības atbalsts atbilstoši KAKL 5. pantā noteiktajām pazīmēm (atbilstoši šī nolikuma 10.2. apakšpunktam un 2. pielikuma kritērijiem), Pretendents iesniedz de minimis atbalsta piešķiršanai nepieciešamo informāciju - de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (kurai piekļūst, izmantojot VID EDS) un pieteikumam pievieno Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumu Nr. 715 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība” 20.un 21. punkta kārtībā de minimis atbalsta saņemšanai sistēmā (kurai piekļūst, izmantojot VID EDS) pretendenta sagatavotu atbalsta veidlapu un pieteikumam pievieno sistēmā sagatavotās atbalsta pretendenta veidlapas izdruku vai Pieteikumā norāda tās identifikācijas numuru. Šajā punktā minētā prasība nav attiecināma uz valsts iestādēm, pašvaldībām un citām atvasinātām publiskām iestādēm, kuras neveic saimniecisko darbību.

- Tāmei, vai dokumentācijas izmaksu aprēķinam, jābūt izstrādātam tā, lai varētu konstatēt paredzēto darbu veidu, apjomu, lietotos materiālus, salīdzināt izmaksas un kontrolēt Finansējuma  izlietojuma atbilstību paredzētajam mērķim.

- Tāmē norāda informāciju par veicamajiem darbiem un objektu (nosaukums, adrese, izpildāmo darbu veids, ja nepieciešams – piezīmes, kas saistītas ar darbu specifiku). Tāmi paraksta tāmes sagatavotājs, norādot datumu. Tāmi apstiprina Finansējuma saņēmējs.

- Tāmi veido:

19.1. darbaspēka izmaksas (darba izmaksās iekļauts darba ņēmēja sociālais nodoklis un ienākuma nodoklis virs neapliekamā minimuma. Profesionālā uzraudzība nav jāiekļauj darbaspēka stundu izmaksu likmēs. Pēc vajadzības uzraudzības izmaksas iekļauj virsizdevumos);

19.2. materiālu izmaksas (pēc iespējas izvēlas vairumtirdzniecības vai izgatavotāja materiālu cenas);

19.3. mehānismu izmaksas (mehānismu nomas izmaksās parasti iekļauj nodrošinājumu ar degvielu, eļļu un operatora pakalpojumus. Nolietojums ietver instrumentu un mehānismu amortizāciju. Ja paredzētas lielas transporta izmaksas, tad ieteicams tās izcenot atsevišķi);

19.4. nodokļi (ievērojot 25.9. punkta nosacījumu).

- Tāmi ieteicams noformēt atbilstoši Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, tajā iekļaujot šādas pozīcijas:

| Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Eur/h | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur) |

  - tāmi konservācijas un restaurācijas darbiem, kas nav saistīti ar būvniecību, noformē atbilstoši konkrētās jomas restaurācijas darbu specifikai, detalizēti norādot katra darba procesa nosaukumus, apjomu, laika normas, darbu izmaksas, materiālu, iekārtu un transporta izmaksas, kā arī nodokļus;

  - izmaksu aprēķinu izpētes un projektēšanas darbiem sagatavo, detalizēti norādot izpētē/projekta dokumentācijā iekļautās pozīcijas/sadaļas, un tām atbilstošās izmaksas (t.sk. laika normas, darba samaksas likmes u.c. nepieciešamo informāciju).

- Pieteikuma atbilstība nolikuma prasībām tiek vērtēta uz pēdējo pieteikuma iesniegšanas termiņa dienu. Pēc šī termiņa Pretendents nevar grozīt vai papildināt Pieteikumā iekļauto informāciju, lai nodrošinātu prasību izpildi. Pārvalde sniedz norādījumus nepilnīga Pieteikuma papildināšanai ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Pretendents, parakstot pieteikuma veidlapu, apliecina, ka ir iepazinies ar šo nolikumu un piekrīt visiem konkursa noteikumiem, apņemas ievērot tos pilnībā, uzņemas atbildību par šajā nolikumā minēto prasību izpildi, kā arī ir atbildīgs par Pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.

III Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

- Par attiecināmām uzskatāmas izmaksas, kas nepieciešamas kultūras pieminekļa konservācijas un restaurācijas īstenošanai un norādītas tāmē, kas iesniegta pie Pieteikuma:

  - eksperta slēdziens, konservācijas/restaurācijas programmas izstrāde;

  - konservācijas un restaurācijas dokumentācijas izstrāde;

  - konservācijas un restaurācijas darbu veikšana;

  - konservācijas un restaurācijas darbu autoruzraudzības veikšana;

  - inženierkomunikāciju remonta darbi, kas tieši saistīti ar kultūras pieminekļa oriģinālās substances saglabāšanu;

  - konservācijai un restaurācijai nepieciešamie materiāli, kas tiek izmantoti objekta atjaunošanai Finansēšanas līguma darbības laikā;

  - aprīkojums, kas tieši saistīts ar objekta saglabāšanu un drošību, un tiek iebūvēts vai izmantots tikai šajā objektā ilgtermiņā (katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi);

  - mehānismu un speciālā aprīkojuma īre konservācijas un restaurācijas darbu veikšanai (piemēram, pacēlājs, sastatnes);

  - transportlīdzekļa nomas vai transporta pakalpojuma izdevumi;

  - projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas, kas izpilda nolikuma 23.1.-23.5. punktos noteiktos darbus uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata  par konkrēta darba veikšanu/darba rezultāta sasniegšanu.

- Attiecināmās izmaksas ir pamatotas, noteiktas atbilstoši ekonomiskuma un efektivitātes principam un ne augstākas par vidējo tirgus likmi līdzvērtīgām precēm vai pakalpojumiem.

- Uz kultūras pieminekļa konservācijas un restaurācijas īstenošanu neattiecināmie izdevumi:

  - darba izpildītāja komandējuma un uzturēšanās izdevumi, kas nav tieši saistīti ar Finansēšanas līguma priekšmeta izpildi;

  - darba izpildītāja personāla prēmijas, pabalsti, piemaksas, veselības apdrošināšana;

  - ēdināšanas pakalpojumi, produktu iegāde;

  - labiekārtošana nolūkā veicināt tūrisma plūsmu komerciāliem mērķiem;

  - iekārtas, mēbeles, saimniecības un kancelejas preces, kas nav tieši saistītas ar kultūras pieminekļa konservāciju vai restaurāciju;

  - informācijas un publicitātes izdevumi, kas saistīti ar tūrismu, nevis ar konkrētā objekta restaurācijas darbiem;

  - kredīta maksājumi, līzings un līzinga procentu maksājumi;

  - visa veida maksājumi Finansējuma saņēmēja personālam, t.sk. darba atlīdzība un pieteicēja personāla radīti izdevumi;

  - pievienotās vērtības nodoklis, ja Pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

IV Pieteikumu izvērtēšanas kritēriji

- Lēmumu par Pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Pārvaldes vadītāja apstiprināta Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas pieteikumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

- Pieteikumi kultūras pieminekļu konservācijai, restaurācijai, izpētei un dokumentācijas izstrādei tiek izvērtēti divās kārtās saskaņā ar nolikumu.

- Pirmajā kārtā Pieteikumus vērtē atbilstoši šādām  prasībām:

  - Pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

  - Objekts ir valsts vai reģiona nozīmes kultūras piemineklis atbilstoši šī nolikuma 5. punktam;

  - Pieteikumu ir iesniedzis valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekļa īpašnieks vai valdītājs atbilstoši šī nolikuma 4. punktam;

  - Pieteikumu ir parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona;

  - Pretendentam nav nodokļu parāds atbilstoši šī nolikuma 4.1. punktam;

  - Pretendentam nav nenokārtotas saistības no iepriekšējā perioda finansēšanas līgumiem atbilstoši šī nolikuma 4.2. punktam;

  - Kultūras piemineklis nav iekļauts Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā 2026. gadā;

  - Pieteikumam ir pievienota spēkā esoša atļauja (ja attiecināms);

  - Pieteikumam pievienots apliecinājums atbilstoši šī nolikuma 10. punktam;

  - Pieteikumam ir pievienota detalizēta darbu tāme.

29.     Pēc  Pieteikumu izskatīšanas pirmajā kārtā Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

29.1. virzīt Pieteikumu izskatīšanai otrajā kārtā;

29.2. noraidīt Pieteikumu kā neatbilstošu, ja Pieteikums neatbilst kādai no šī nolikuma 28. punktā noteiktajām prasībām.

- Otrajā kārtā tiek vērtēti tikai tie konkursa kārtībā iesniegtie Pieteikumi, par kuriem pēc izskatīšanas pirmajā kārtā Komisija pieņēmusi nolikuma 29.1. punktā noteikto lēmumu.

- Otrajā kārtā Pieteikumus vērtē Komisijas izvirzīti eksperti un Pārvaldes reģionālo nodaļu inspektori pēc šādiem kritērijiem:

| Kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Kritērijs | Punktu skaits |
| 31.1. | Objekta saglabātības/ tehniskais stāvoklis* (vērtē reģionālās nodaļas) *izslēdzošais kritērijs, ja saņem 3 vai mazāk punktus | (6 punkti) Ļoti slikts stāvoklis/kritiski apdraudēts (fiziskā stāvokļa vai ārējas iedarbības rezultātā kultūras piemineklis var iet bojā). Objektam kritiski augsts apdraudējums (notiek neatgriezeniska kultūrvēsturisko vērtību bojāeja). Ja nekavējoties netiek veikti bojājumu rašanās cēloņu novēršanas un konservācijas/ restaurācijas darbi, pastāv risks zaudēt apjomīgas autentiskās vērtības. Projekta īstenošanas nepieciešamība ir akūti steidzama. (5 punkti) Slikts stāvoklis/augsts apdraudējums. Kultūras piemineklim ir būtiski bojājumi un neveicot neatliekamus glābšanas darbus, bojājumu apjoms strauji palielinās. Tuvākajā laikā pastāv kultūras pieminekļa daļējas bojāejas risks. Nepieciešami neatliekami darbi lai primāri novērstu bojājumu cēloņus, sekojoši veiktu konservācijas/ restaurācijas darbus. (4 punkti) Vidēji slikts stāvoklis/redzams apdraudējums. Konstatēti bojājumi, kas apdraud atsevišķas kultūras pieminekļa daļas. Ja glābšanas darbi netiks uzsākti tuvākajos gados, bojājumu apjoms strauji pieaugs, kā arī palielināsies konservācijas/restaurācijas darbu sarežģītība un izmaksas. Primāri veicams piešķīrums objektiem ar izstrādātu tehnisko dokumentāciju, sekundāri – izpētes un darbu dokumentācijas izstrādei. (3 punkti) Vidējs stāvoklis/preventīvi nepieciešami darbi. Kultūras pieminekļa stāvoklis kopumā stabils, bet ir skaidras pazīmes par bojājumu apdraudējumu tuvākajā nākotnē (materiālu erozija). Neveicot uzturēšanas un atjaunošanas darbus tuvākajā nākotnē, kultūras pieminekļa stāvoklis pasliktināsies un radīsies nopietni bojājumi. Primāri varētu būt izskatāms piešķīrums nepieciešamās izpētes un darbu veikšanas dokumentācijas sagatavošanai. (2 punkti) Salīdzinoši labs stāvoklis/ierobežoti bojājumi. Nelieli vizuāli un tehniski bojājumi, kas neapdraud objekta kultūrvēsturiskās vērtības. Nepieciešami uzturēšanas darbi. Nav apdraudējuma riska. (1 punkts) Labs stāvoklis/minimāli bojājumi. Kultūras piemineklim, tā ekspluatācijas rezultātā ir radušies nelieli bojājumi, kas neietekmē kultūras pieminekļa drošību vai autentiskumu. Paredzētie darbi ir profilaktiski un estētiski, nevis neatliekami. (0 punkti) Ļoti labs stāvoklis/nav nepieciešami darbi. Objekts nesen restaurēts vai ļoti labi uzturēts, nav tehniska apdraudējuma vai nepieciešamības pēc glābšanas darbiem. |
| 31.2. | Objekta pieejamība (vērtē reģionālās nodaļas) *izslēdzošais kritērijs | (3 punkti) Pieejams. (2 punkti) Daļēji pieejams. (1 punkts) Nav pieejams, bet pēc darbu pabeigšanas būs pieejams sabiedrības apskatei. (0 punkti) Nav pieejams.* |
| 31.3. | Līdzfinansējums plānotajiem darbiem (vērtē eksperti) | (1 punkts) Līdzfinansējums vismaz 10% apmērā ar apliecinājumu par nodrošinājumu. (0 punkti) Līdzfinansējums nav paredzēts vai ir mazāks par 10%. |
| 31.4. | Plānoto darbu atbilstība, pamatojums un ietekme uz kultūras pieminekļa saglabāšanu (vērtē eksperti) | (6 punkti) Pilnīga atbilstība un virzība uz rezultātu. Plānotie darbi tieši vērsti uz neatliekamu kultūras pieminekļa apdraudējuma novēršanu, apdraudētās autentiskās substances saglabāšanas pasākumiem. Darbu pamatojums balstās uz kvalitatīvu izpēti, ekspertu slēdzieniem un detalizētu tehnisko dokumentāciju. Darbu rezultātā tiks pilnīgi vai daļēji novērsta kultūras pieminekļa stāvokļa pasliktināšanās. Plānotie darbi nodrošinās objekta saglabātību ilgtermiņā. (5 punkti) Ļoti laba atbilstība. Plānotie darbi lielākoties atbilst objekta saglabāšanas vajadzībām un samazina konstatētos riskus. Darbi balstīti izpētē, lai gan daži aspekti varētu būt detalizētāk izstrādāti. Paredzama nozīmīga ietekme uz pieminekļa saglabātību. Nepieciešama izpētes un tehniskās dokumentācijas izstrāde. (4 punkti) Laba atbilstība. Plānotie darbi atbilst saglabāšanas mērķiem, taču paredzamā ietekme uz saglabātību vairāk preventīva nekā neatliekama. (3 punkti) Vidēja atbilstība. Plānotie darbi ir saistīti ar objekta saglabāšanu, taču tikai daļēji risina būtiskākās problēmas. Ietekme uz saglabātību ir ierobežota. (2 punkti) Ierobežota atbilstība. Plānotie darbi vairāk vērsti uz estētisko vai sekundāro aspektu uzlabošanu, nevis uz autentiskās substances saglabāšanu. Ietekme uz ilgtermiņa saglabātību minimāla. (1 punkts) Zema atbilstība. Plānotie darbi tikai formāli saistīti ar pieminekļa saglabāšanu un būtiski neuzlabo tā tehnisko vai kultūrvēsturisko stāvokli. (0 punkti) Neatbilstoši darbi. Plānotie darbi Programmas mērķiem. Paredzētie darbi nav pamatoti. |
| 31.5. | Pieprasītā finansējuma/ budžeta atbilstība plānotajiem darbiem (vērtē eksperti) | (4 punkti) Pilnīga atbilstība. Budžets detalizēts un caurskatāms, visas izmaksas tieši saistītas ar plānotajiem darbiem. Izmaksas pamatotas ar aprēķiniem vai tirgus datiem, finansējums samērīgs un atbilstošs. (3 punkti) Laba atbilstība. Budžets lielākoties atbilst plānotajiem darbiem, nelielas nepilnības detalizācijā vai izmaksu pamatojumā. Kopējais finansējums samērīgs un loģisks. (2 punkti) Daļēja atbilstība. Budžetā redzamas neskaidrības vai daļēji nepamatotas pozīcijas. Daļa izmaksu šķiet pārvērtētas vai nepietiekami sasaistītas ar darbiem. Pastāv risks efektīvai līdzekļu izmantošanai. (1 punkts) Zema atbilstība. Budžets nesniedz skaidru priekšstatu, vairākas izmaksas nepamatotas. Pieprasītais finansējums neatbilst reālajām vajadzībām. (0 punkti) Neatbilstošs. Budžets ir nesamērīgs, nepamatots vai neatbilst plānotajiem darbiem. Finansējuma pieprasījums nav objektīvi izvērtējams. |
| 31.6. | Objekta ilgtspējas nodrošināšana/ rezultātu ilgtermiņa ietekme (vērtē eksperti) | (3 punkti) Augsta ilgtspēja. Projekts skaidri nodrošina objekta saglabāšanu ilgtermiņā. Ir paredzēti uzturēšanas pasākumi, finansiālie un institucionālie risinājumi nākotnē. Rezultātu ietekme uz saglabātību būs noturīga un stabila. (2 punkti) Vidēja ilgtspēja. Projekts daļēji paredz pasākumus objekta ilgtermiņa saglabāšanai, taču tie nav pilnībā detalizēti vai garantēti. Ietekme būs pozitīva, bet var būt atkarīga no ārējiem apstākļiem (finansējuma, cilvēkresursiem). (1 punkts) Zema ilgtspēja. Projekts tikai minimāli vai vispārīgi pieskaras turpmākās uzturēšanas un saglabāšanas jautājumiem. Pastāv risks, ka sasniegtie rezultāti nebūs noturīgi. (0 punkti) Nav nodrošināta ilgtspēja. Nav redzama stratēģija objekta saglabāšanai nākotnē. Rezultātu ietekme būs īslaicīga vai apšaubāma. |
| Maksimāli iespējamais punktu skaits kopā |  | 23 |

- Komisija lēmuma pieņemšanā ņem vērā Pieteikuma iegūto kopējo punktu skaitu.

- Papildus Komisija lēmuma pieņemšanā ņem vērā šādu kritēriju - paredzētie darbi tiks īstenoti, maksimāli saglabājot kultūras pieminekļa autentiskumu un oriģinālo substanci – lietotas autentiskas (oriģinālajām atbilstošas vai pietuvinātas) saglabāšanas metodes un materiāli.

- Pēc Pieteikumu izvērtēšanas otrajā kārtā Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

  - atbalstīt Pieteikumu, piešķirot tam Finansējumu;

  - atbalstīt Pieteikumu, samazinot Pieteikumā norādīto darbu un/vai finansējuma apjomu;

  - noraidīt Pieteikumu finanšu trūkuma dēļ;

  - noraidīt Pieteikumu, kas neatbilst nolikuma 31.1. un/vai 31.2. punktā noteiktajām prasībām.

- Pieteikumus ārkārtas neplānotiem glābšanas darbiem izskata Pārvaldes Administratīvā daļa, pārbaudot Pieteikuma atbilstību nolikuma 4., 5., 6.,  10., 16. punkta prasībām. Pārvalde nepieciešamības gadījumā var lūgt Pretendentu iesniegt papildu dokumentus. Pēc izvērtēšanas Pieteikumu nodod izskatīšanai Pārvaldes reģionālo nodaļu inspektoriem un Komisijas izvirzītiem ekspertiem. Pēc Pieteikumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

  - atbalstīt Pieteikumu, piešķirot tam Finansējumu;

  - atbalstīt Pieteikumu, samazinot Pieteikumā norādīto darbu un/vai finansējuma apjomu;

  - noraidīt Pieteikumu finanšu trūkuma dēļ.

V Finansēšanas līguma noslēgšana un Pretendenta pienākumi

- Atbalstīto Pieteikumu saraksts tiek publicēts Pārvaldes mājas lapā www.nkmp.gov.lv vienas nedēļas laikā no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.

- Pārvalde lēmumu par Finansējuma piešķiršanu vai noraidījumu paziņo ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Komisijā. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. panta pirmo daļu un 79. panta pirmo daļu lēmumu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu, kas adresēts Pārvaldes vadītājam (Rīgā, Mazajā Pils ielā 19).

- Pretendents divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas par finansējuma piešķiršanu sniedz informāciju Pārvaldei par apņemšanos apgūt piešķirto Finansējumu līdz 2026. gada 1. decembrim un, ka publiskā pieejamība kultūras piemineklim tiks saglabāta ne mazāk kā 25 gadus no Finansēšanas līguma noslēgšanas dienas, iesniedz tirgus izpētes apliecinājumu, kā arī informāciju par autoruzraudzības nodrošināšanu, ja tiek veikti restaurācijas/konservācijas darbi, pamatojoties uz saskaņoto projekta dokumentāciju.

- Pirms Līguma noslēgšanas apstiprināto projektu iesniedzējiem jāatver projekta konts Valsts kasē (var tikt izmantots jau esošs konts Valsts kasē ar nosacījumu, ka tas netiek izmantots citiem mērķiem un konta mērķis tiek nomainīts uz attiecīgo projektu).

- Saņemot Pretendenta atbildi par Finansējuma apgūšanu, Pārvalde sagatavo Finansēšanas līgumu (Finansēšanas līguma projekts ir šī nolikuma 4. pielikums un neatņemama sastāvdaļa), ko Pretendents Pārvaldes noteiktajā termiņā paraksta, pievieno precizētu izdevumu tāmi vai dokumentācijas izmaksu aprēķinu (ja nepieciešams) un iesniedz Pārvaldei.

- Ja Pretendents divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas  nav iesniedzis Pārvaldē atbildi par iespēju apgūt Finansējumu un nav sniedzis informāciju par apstākļiem, kas kavē dokumentu iesniegšanu, vai gadījumā, ja Finansēšanas līgums netiek noslēgts Pārvaldes noteiktajā laikā un Pretendents nav sniedzis informāciju par savlaicīgi nenoslēgta Finansēšanas līguma iemesliem, Pārvalde var pārskatīt lēmumu par Finansējuma piešķiršanu, tai skaitā atcelt lēmumu par finansējuma piešķiršanu, par to rakstveidā informējot Pretendentu.

- Ja ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts vai projekts, kas saistīts ar tādu saimniecisko darbību, kurai piešķirtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, projekta īstenošanas laikā kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisko darbību un kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un ja tam nav iespējams piemērot Komisijas regulu Nr. 2023/2831, vai ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 2023/2831 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums Pārvaldei atmaksāt projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta.

- Viena mēneša laikā no Finansēšanas līgumā noteikto darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz līgumā noteiktajam termiņam jāiesniedz atskaite (6. pielikums) par darbu izpildi un saņemtā Finansējuma izlietošanu, kas sagatavota atbilstoši Finansēšanas līguma (5. pielikums) nosacījumiem.

- Atskaite par projektēšanas darbiem tiek iesniegta tikai pēc projekta saskaņošanas Pārvaldē Līgumā noteiktajā termiņā.

Šī nolikuma pielikumi:

- pielikums – Pieteikums valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai

- pielikums - Apliecinājums par Pretendenta veiktās darbības raksturu kultūras piemineklī

- pielikums - Tirgus priekšizpētes apliecinājums

- pielikums - De minimis atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

- pielikums – Finansēšanas līguma noteikumi

- pielikums – Atskaite kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas finansējuma izlietojumu

Nolikuma izstrādātāji:

Administratīvās daļas speciāliste Laima Šmiukše

Administratīvās daļas speciāliste Katrīna Beāte Jaške

Vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos Baiba Brice

1. pielikums

Pieteikums

Valsts budžeta finansējuma saņemšanai

kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai

| Kultūras piemineklis |  |
| --- | --- |
| Valsts aizsardzības Nr. |  |
| Vērtības grupa | ☐ valsts nozīmes piemineklis ☐ reģiona nozīmes piemineklis |
| Kadastra numurs |  |
| Pieteicējs / organizācija | ☐ sabiedriska organizācija ☐ pašvaldība ☐ komersants ☐ reliģiska organizācija |
| Reģistrācijas apliecības Nr. |  |
| Adrese |  |
| Kontaktpersona | E-pasts: Tālrunis: |
| Veicamie glābšanas darbi |  |
| Prasītais finansējums | EUR |
| Plānotais līdzfinansējums | EUR |
| Objekta pašreizējais stāvoklis |  |
| Informācija par finansējamā objekta publisko pieejamību |  |

Apstiprinu, ka pieteikumam pielikumā pievienoti šādi dokumenti:

☐ Tāme/ dokumentācijas izmaksu aprēķins;

☐ Informācija par īpašuma tiesībām uz kultūras pieminekli (zemesgrāmatu izdruka) vai valdījuma tiesībām (kas apliecina tiesības nodrošināt publisko pieejamību kultūras piemineklim ne mazāk kā 25 gadus) pievienojot pamatojošos dokumentus (līgumu u.tml.);

☐ Informācija par Pārvaldes atļauju restaurācijas/konservācijas darbiem, vai Pārvaldes atzinums par darbu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām;

☐ Informācija par tāmes/dokumentācijas izmaksu aprēķina izstrādātāja kompetenci atbilstoši pieprasītā finansējuma mērķim, norādot vismaz 2 vēsturiskus objektus, kur veikti restaurācijas, konservācijas, atjaunošanas, izpētes darbi;

☐ Aktuālās situācijas fotofiksācija (ja attiecināms);

☐Apliecinājums no kultūras pieminekļa īpašnieka/valdītāja par saimnieciskās darbības veikšanu/neveikšanu kultūras piemineklī (ja attiecināms);

☐ De minimis dokuments (ja attiecināms);

☐ Paraksttiesīgās personas apliecinājums;

☐ Cita attiecināma informācija (ja nepieciešams):

_______________________________

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un piekrītu visiem konkursa noteikumiem, apņemos ievērot tos pilnībā, uzņemos atbildību par nolikumā minēto prasību izpildi, kā arī atbildu par šajā pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.

Esmu informēts, ka gadījumā, ja pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tas tiks noraidīts nevērtējot.

Piekrītu, ka pieteikumā minētie dati tiks apstrādāti atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

____. gada  ___. _____________		  _____________________________________________

(pieteicēja paraksts, atšifrējums)

2. pielikums

APLIECINĀJUMS

par Pretendenta veiktās darbības raksturu kultūras piemineklī

Kultūras piemineklis:

____________________________________________________________________

Valsts aizsardzības Nr.: _______________

Kultūras pieminekļa īpašnieks/valdītājs

(pieteicējs):__________________________________________

☐ sabiedriska organizācija   ☐ komersants ☐ reliģiska organizācija

Reģistrācijas Nr.:

____________________________________________________________________

- APLIECINU, ka kultūras piemineklī tiek veikta saimnieciskā darbība (t.i., vismaz kāda no kultūras piemineklī veiktajām darbībām ir saistīta ar preču vai pakalpojumu piedāvāšanu tirgū) (lūdzu, atzīmējiet atbilstoši atbildi):

☐ JĀ

☐ NĒ

Ja uz 1.jautājumu sniedzāt atbildi “Jā”, sniedziet atbildi uz 2.jautājumu:

- APLIECINU, ka kultūras piemineklī tiek veikta darbība kultūras vai kultūrizglītības jomā, kas veicina kultūras pieminekļa publisko pieejamību (ja atbilst, atzīmējiet “Jā” un aprakstiet kritēriju detalizētāk, ja neatbilst – atzīmējiet “Nē”):

☐ JĀ: __________________________________________________________

☐ NĒ

Ja uz 2.jautājumu sniedzāt atbildi “Jā”, lūdzu sniedziet atbildi uz 3.jautājumu:

- APLIECINU, ka Pretendenta pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības kultūras piemineklī nepārsniedz 50 % no kultūras vai kultūrizglītības jomas pakalpojumu sniedzēja gada budžeta atbalstītajā objektā vai funkcionāli saistītajās ēkās projekta pārskata periodā saskaņā ar grāmatvedības datiem (lūdzu, atzīmējiet Pretendenta atbilstību šim kritērijam ar “Jā” vai “Nē”):

☐ JĀ

☐ NĒ

Ja uz 3.jautājumu sniedzāt atbildi “Nē”, lūdzu sniedziet atbildes nākamajiem uz jautājumiem:

- APLIECINU, ka saskaņā ar statistikas datiem no visiem kultūras vai kultūrizglītības jomā sniegto pakalpojumu saņēmējiem vai kultūras pieminekļa apmeklētājiem Latvijas iedzīvotāju īpatsvars ir vienāds vai lielāks ar 85% (lūdzu, atzīmējiet Pretendenta atbilstību šim kritērijam ar “Jā” vai “Nē”):

☐ JĀ

☐ NĒ

- APLIECINU, ka Pretendenta īstenotie kultūras pasākumi atbalstāmajā kultūras piemineklī pārsvarā notiek latviešu valodā (lūdzu, atzīmējiet Pretendenta atbilstību šim kritērijam ar “Jā” vai “Nē”):

☐ JĀ

☐ NĒ

- APLIECINU, ka kultūras piemineklis netiek plaši reklamēts ārpus Latvijas teritorijas, tai skaitā netiek veiktas starptautiskas mārketinga aktivitātes un citas darbības pārrobežu reklāmas jomā (lūdzu, atzīmējiet Pretendenta atbilstību šim kritērijam ar “Jā” vai “Nē”):

☐ JĀ

☐ NĒ

Apliecinu, ka sniegtie dati atbilst Kultūras pieminekļa īpašnieka/valdītāja (pieteicēja) statistikas, grāmatvedības datiem un iepriekšējā gada Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā gada pārskata datiem. Pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pieprasījuma apņemos nekavējoši nodrošināt papildu dokumentu iesniegšanu, t.sk. grāmatvedības dokumentācijas iesniegšanu augstāk minēto apliecinājumu dokumentālai pamatošanai.

____. gada  ___. _____________		  _____________________________________________

Kultūras pieminekļa īpašnieka/valdītāja (pieteicēja)

paraksttiesīgās personas paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

Tirgus priekšizpētes apliecinājums

____.gada ______. ___________________

(datums)

| Finansējuma saņēmēja atbildīgais darbinieks | (vārds, uzvārds, amats) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | (Darbu veida nosaukums, apjoms, izpildes termiņš) |  |  |  |
| Apzināti šādu piegādātāju piedāvājumi: | Piegādātāja nosaukums |  |  |  |
|  | Reģistrācijas nr. |  |  |  |
|  | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN |  |  |  |
| Tirgus izpēte veikta, izmantojot šādas metodes (atzīmē izmantotās metodes) | Informācija iegūta piegādātāja mājas lapā | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Informācija iegūta sazinoties telefoniski | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Piedāvājums saņemts e-pastā | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Piedāvājums iesniegts drukātā veidā | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Cits veids | ☐ | ☐ | ☐ |
| Priekšlikums līguma cenas noteikšanai iepirkumu procedūrā | Piedāvātā līgumcena ___________________ EUR bez PVN |  |  |  |
| Priekšlikums līguma vērtēšanas veida noteikšanai | _________________________________________ zemākā cena/ saimnieciski izdevīgākais _________________________________________ ja nepieciešams, cits kritērijs |  |  |  |
| Atbildīgā darbinieka paraksts | Apliecinu, ka man nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka es esmu ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka es būtu saistīts ar kādu no tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās vai otrās daļas izpratnē. Apliecinu, ka gadījumā, ja Iepirkuma procedūras gaitā radīsies tādi apstākļu, kuru dēļ rastos interešu konflikta risks, nekavējoties pārtraukšu pildīt darba pienākumus konkrētā iepirkumu procedūrā un par to ziņošu atbildīgajām Pasūtītāja amatpersonām. |  |  | (Paraksts) |
|  |  |  |  | (Datums) |

4.pielikums

De minimis atbalsta nosacījumi saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

- Pretendentam, kas atbilst 10.2.apakšpunkta nosacījumiem, Pārvalde piešķir finansējumu kā de minimis atbalstu granta veidā, ievērojot Eiropas Komisijas 2023.gada 13.decembra Regulas (ES) Nr.2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.2023/2831) nosacījumus.

- Pārvalde veic atbalsta pretendenta izvērtēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr.2023/2831 nosacījumiem uz atbalsta piešķiršanas brīdi.

- De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar dienu, kad Pārvalde noslēgusi finansēšanas līgumu ar Pretendentu (atbalsta saņēmēju).

- Piešķirot de minimis atbalstu, Pārvalde pārbauda, vai plānotais de minimis atbalsts kopā ar iepriekšējos trīs gados, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nepārsniedz Komisijas regulas Nr.2023/2831 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru (300 000 euro pēdējo trīs gadu periodā). Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr.2023/2831 2.panta 2.punktā noteiktajam.

- De minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.2023/2831 piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr.2023/2831 1.panta 1.punktā minētos nozaru un darbību ierobežojumus.

Ja Pretendents vienlaikus darbojas vienā vai vairākās Komisijas regulas Nr.2023/2831 1.panta 1.punkta a), b), c) un d) apakšpunktā minētajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja Pretendents nodrošina šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu, lai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.2023/2831 1.panta 2.punktu darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir saskaņā ar šo nolikumu.

Šī nolikuma ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, līdz Komisijas regulas Nr.2023/2831 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta komercdarbības atbalsta programmā, ad-hoc lēmumā vai Eiropas Komisijas lēmumā. De minimis atbalstu ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām var apvienot, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek piešķirts atbalsts vairāku komercdarbības atbalsta programmu ietvaros, Pretendents iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta intensitāti, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu vai investīciju un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.

- Pārvalde uzglabā visus ar de minimis atbalsta piešķiršanu saistītos datus 10 (desmit) gadus, sākot no dienas, kurā saskaņā ar šajā nolikumā noteikto piešķirts pēdējais de minimis atbalsts (Komisijas regulas Nr.2023/2831 6.panta 3. un 7.punkts).

- Pretendents  (de minimis atbalsta saņēmējs) uzglabā visus ar de minimis atbalsta piešķiršanu saistītos datus 10 (desmit) gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas (Komisijas regulas Nr.2023/2831 6.panta 3. un 7.punkts).

- De minimis atbalsta piešķiršana un uzskaite tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

- De minimis atbalstu šī nolikuma ietvaros piešķir līdz 31.12 2026.

5. pielikums

NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA PĀRVALDE

kultūras pieminekļa
IZPĒTES, KONSERVĀCIJAS un RESTAURĀCIJAS

FINANSĒŠANAS LĪGUMS

Rīgā 							Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā		droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, turpmāk – Pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumiem Nr. 916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” rīkojas _____________, un

_____________, turpmāk - Finansējuma saņēmējs, kura vārdā saskaņā ar ______rīkojas tā _______________, pamatojoties uz ___________, turpmāk abas kopā - Puses, bet katra atsevišķi arī - Puse,

pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. pantu un 2026.gada kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai no valsts budžeta piešķirtā finansējuma sadales konkursa nolikumu un tā apstiprinātajiem rezultātiem, noslēdz šādu Finansēšanas līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

Finansējuma saņēmējs apņemas veikt ___________ (valsts aizsardzības Nr._____), turpmāk – Objekts, _______________ darbus saskaņā ar Finansējuma saņēmēja iesniegto un Līgumam pievienoto tāmi (Līguma 1.pielikums), turpmāk – Darbi, bet Pārvalde saskaņā ar 2026. gada ___________	apstiprināto “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmu 2026. gadam” (turpmāk – Programma) piešķir finansējumu Darbu izpildei.

2. Darbu finansējums

2.1. Finansējuma saņēmējam Darbu izpildei atbilstoši Darbu tāmei (Līguma 1.pielikums) tiek piešķirti finanšu līdzekļi no valsts budžeta EUR __________ (__________ euro ____ centi) apmērā, turpmāk – Darbu finansējums.

2.2. Pārvalde Darbu finansējumu pēc Līguma spēkā stāšanās un Pārvaldes darbu atļaujas (ja nepieciešama Darbu veikšanai) saņemšanas/izsniegšanas pārskaita Finansējuma saņēmēja Valsts kasē atvērtā kontā.

3. Darbu izpildes termiņš un Darbu finansējuma izlietošana

3.1. Finansējuma saņēmējs mēneša laikā no Darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2026 .gada 1. decembrim iesniedz Pārvaldei apstiprināšanai atskaiti par Darbu pabeigšanu un iesniedz apstiprināšanai parakstītu atskaiti par Darbu izpildi un saņemtā Darbu finansējuma izlietošanu, turpmāk – Atskaite. Atskaiti Finansējuma saņēmējs iesniedz Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu, uz eAdresi vai uz Pārvaldes e-pasta adresi pasts@nkmp.gov.lv, nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu.

3.2. Ja pamatotu iemeslu dēļ Finansējuma saņēmējs nespēj apgūt piešķirto Darbu finansējumu Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. novembrim jāpaziņo Pārvaldei (iesniedzot Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu, eAdresi vai uz Pārvaldes e-pasta adresi pasts@nkmp.gov.lv, nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu), detalizēti izklāstot radušos situāciju un sniedzot informāciju par apgūto Finansējumu. Pārvalde izskata jautājumu un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.

3.3. Finansējuma saņēmējs atbilstoši veiktajiem Darbiem Atskaitē iekļauj Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 39. vai 52. punktā minēto, kā arī precīzu lietotās metodikas aprakstu, Darbu izpildāmi, Darba finansējuma izlietojuma rezultātā sagatavotās dokumentācijas (ja tāda jāgatavo) vienu eksemplāru, tirgus izpētes apliecinājumus vai veiktā iepirkuma dokumentāciju, ja tāda nav iesniegta pirms Līguma noslēgšanas, maksājumu uzdevumu sarakstu un apliecinājumu, ka finanšu dokumenti, kas aprakstīti Atskaitē (tajā skaitā pārskaitījumi, kases čeki, darījumus apliecinošas kvītis, kurās ir norādīta uzņēmēja (izpildītāja) adrese, nosaukums, reģistrācijas numurs, preces vai pakalpojuma nosaukums, daudzums, cena, summa, piegādes datums un paraksts), būs pieejami kontrolei piecus gadus pēc Darbu finansējuma izlietošanas.

3.4. Pārvalde pēc Atskaites saņemšanas to izvērtē un, ja Pārvaldes vērtējums ir pozitīvs, Atskaite tiek apstiprināta, par to atsevišķi informējot Finansējuma saņēmēju. Ja Pārvaldes vērtējums par Atskaiti ir negatīvs, Pārvalde sniedz motivētu rakstveida atteikumu to apstiprināt, norādot konkrētus trūkumus.

3.5. Finansējuma saņēmējs Darbu finansējumu drīkst izlietot tikai Darbu izpildei Līgumā paredzētajā kārtībā un Līgumā norādīto izdevumu segšanai un, izlietojot šos līdzekļus, ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu, tajā skaitā Publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu, ievērošanu.

3.6. Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā vai gadījumā, ja Pārvalde konstatē nepamatotu Darbu neizpildi, tā var pieprasīt Finansējuma saņēmējam līdzekļu atmaksu par neizpildīto Darbu apjomu vai par to summas daļu, kas izlietota neatbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim.

4. Finansējuma saņēmēja pienākumi

Finansējuma saņēmējs apņemas:

4.1. Darbus veikt un piešķirto Darbu finansējumu izlietot Līgumā noteiktajā termiņā;

4.2. Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošināt Līgumā noteikto pienākumu izpildi, t.sk. veikt restaurācijas un konservācijas darbu procesa fotofiksāciju (pirms Darbu uzsākšanas, Darbu laikā un pēc Darbu pabeigšanas);

4.3. piešķirto Darbu finansējumu izlietot likumīgi, lietderīgi un ekonomiski Darbu finansēšanai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, kā arī neradot interešu konflikta situāciju;

4.4. iesniegt Pārvaldei kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem sagatavotu Atskaiti Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā;

4.5. nodrošināt Objekta publisko pieejamību ne mazāk kā 25 gadus pēc Līguma spēkā stāšanās;

4.6. pēc Pārvaldes pieprasījuma nodrošināt Darbu finansējuma izlietojuma kontroli un pārbaudi, kā arī nodrošināt, lai nepieciešamā dokumentācija būtu sakārtota un pieejama Pārvaldei;

4.7. norādīt uz Pārvaldes finansiālo atbalstu visos ar Darbu veikšanu saistītos paziņojumos un publikācijās;

4.8. nodrošināt, lai Darbu finansējums ne tieši, ne pastarpināti netiek izmantots Pārvaldes darbinieku darbu apmaksai, vai jebkādai citādai materiālā labuma gūšanai;

4.9. pēc Pārvaldes pieprasījuma atmaksāt to piešķirtā Darbu finansējuma daļu, kas izlietota, pārkāpjot Līguma noteikumus;

4.10. Darbus veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, tajā skaitā ievērojot nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un normatīvo aktu prasības kultūras pieminekļu aizsardzībā (piemēram, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.);

4.11. ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas sniegt Pārvaldei informāciju, dokumentāciju un atskaites par savu Līgumā noteikto pienākumu izpildi;

4.12. ja Pārvalde konstatē nepamatotus trūkumus saistībā ar Finansējuma saņēmēja Līgumā noteikto pienākumu izpildi, rakstveidā sniegt nepieciešamos skaidrojumus un novērst trūkumus to izpildē;

4.13. saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikto nekavējoties sniegt Finanšu izlūkošanas dienestam informāciju par katru aizdomīgu darījumu;

[4.14. gadījumā, ja Finansējuma saņēmējs darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 1. punkta “a”, “b”; “c”; vai “d” apakšpunktā, nodrošināt, ka tas veic šo nozaru darbību vai uzskaites nodalīšanu, lai darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, ko piešķir Programmas ietvaros, kā norādīts Komisijas Regulas Nr.2023/2831 1.panta 2.punktā;

4.15. nodrošināt, ka šīs Programmas ietvaros piešķirto de minimis atbalstu kumulējot ar citu de minimis atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tiek ievērots Komisijas regulas Nr.2023/2831 3.panta 2.punktā noteiktais attiecīgais robežlielums, kā arī nodrošināt, ka kumulējot ar citu komercdarbības atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta komercdarbības atbalsta programmā, ad-hoc lēmumā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Papildus Finansējuma saņēmējs apņemas nodrošināt, ka, apvienojot de minimis atbalstu ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām, pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%;

4.16. atbilstoši Komisijas regulas Nr.2023/2831 6.panta 3.punktam un 7.punktam, Finansējuma saņēmējs datus par tam piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 gadus no Līguma noslēgšanas dienas].

5. Pārvaldes tiesības un pienākumi

Pārvaldei ir tiesības:

5.1. pieprasīt no Finansējuma saņēmēja ar Līguma izpildi saistīto informāciju un dokumentāciju, tajā skaitā piešķirtā Darbu finansējuma izlietošanas kontrolei pieprasīt no Finansējuma saņēmēja grāmatvedības dokumentus un citus darījumu apliecinošus dokumentus, kas saistīti ar Darbu izpildi un pamato Līguma darbu izpildei izlietotos Darbu finansējuma naudas līdzekļus;

5.2. savas kompetences ietvaros jebkurā laikā dot Finansējuma saņēmējam saistošus norādījumus Līgumā noteikto pienākumu izpildei;

5.3. pārbaudīt Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem;

5.4. pēc Finansējuma saņēmēja rakstiska ierosinājuma saņemšanas pārskatīt un mainīt atsevišķiem darbiem paredzēto finanšu līdzekļu apmēru, nepārsniedzot kopējo Darbu finansējuma apmēru.

Pārvaldes pienākumi:

[5.5. atbilstoši Komisijas regulas Nr.2023/2831 6.panta 3.punktam un 7.punktam, Pārvalde uzglabā datus par Finansējuma saņēmējam piešķirto de minimis atbalstu 10 gadus no pēdējā de minimis atbalsta piešķiršanas dienas Programmas  ietvaros.]

6. Pušu atbildība

6.1. Puses atbild par savu Līgumā noteikto saistību pienācīgu izpildi atbilstoši normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam. To neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei visus nodarītos zaudējumus, kas radušies tās prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ,  Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts vai projekts, kas saistīts ar tādu saimniecisko darbību, kurai sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, projekta īstenošanas laikā kļūst par projektu, kas saistīts ar saimniecisko darbību un kurai sniegtais atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un ja tam nav iespējams piemērot Komisijas regulu Nr.2023/2831, vai ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.2023/2831 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums Pārvaldei atmaksāt projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

7.1. Puse neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi un zaudējumiem, ja Līguma izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas atbilst visām šīm pazīmēm:

7.1.1. ko Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

7.1.2. kas nav radušies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;

7.1.3. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.

7.2. Pusei, kuras saistību izpildi kavē Līguma 7.1. punktā norādītie apstākļi, ir pienākums piecu dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi. Par turpmāku Līguma izpildi Puses rakstveidā vienojas atsevišķi.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir īslaicīgi, saistību neizpildīšana ir attaisnota tikai uz saprātīgu laiku, kas noteikts, ņemot vērā apstākļu ietekmi uz Līguma izpildīšanu.

8. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana un izbeigšana

8.1. Līgums stājas spēkā pēdējā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas dienā (vai tā abpusējas parakstīšanas dienā) un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos.

8.2. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.

8.3. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.4. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai precizēt Līguma noteikumus, noslēdzot papildu vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.5. Pārvaldei ir tiesības, rakstiski par to 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma izbeigšanas brīdinot Finansējuma saņēmēju, vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Finansējuma saņēmējs pārkāpj Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārvaldes sagatavo un nosūta  Finansējuma saņēmējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu un savstarpējo norēķinu kārtību, saskaņā ar kuru Finansējuma saņēmējs Pārvaldes noteiktā laikā atmaksā piešķirto Darbu finansējumu.

8.6. Ja Pusēm Līguma izpildes laikā saistībā ar Līguma izpildi, tā izbeigšanu vai spēkā esamību radušās domstarpības, nesaskaņas, strīdus Puses apņemas risināt sarunu vai rakstisku pretenziju ceļā, bet, ja nevar vienoties - Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.7. Puses apliecina, ka tām ir tiesības un nepieciešamais pilnvarojums Līguma parakstīšanai.

9. Papildu noteikumi

9.1. Informācijas apmaiņu, kas nepieciešama Līgumā noteikto saistību izpildei, Puses veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Puses piekrīt, ka informācijas apmaiņa pieļaujama arī elektroniskā formā - Pārvaldes elektroniskā pasta adrese ir: pasts@nkmp.gov.lv, Finansējuma saņēmēja elektroniskā pasta adrese ir: _________@____________.

9.2. Pušu pārstāvji Līguma izpildes laikā ir:

9.2.1. Pārvaldes pārstāvji - ___________reģionālās nodaļas vadītāja __________, tālrunis  _______, e-pasts: ____________@nkmp.gov.lv, un Administratīvās daļas speciāliste Laima Šmiukše, tālrunis 67228505, e-pasts: laima.smiukse@nkmp.gov.lv;

9.2.2. Finansējuma saņēmēja pārstāvis - _________________, tālrunis  _______, e-pasts: __________@___________.

9.3. Ja Pusei mainās rekvizīti, adreses vai Līguma 9.2. punktā noteiktais pārstāvis, tad Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā par to rakstveidā paziņo otrai Pusei. Ja Puse šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības.

9.4. Līgums un tā pielikums parakstīti ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Pārvalde ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmoga saturošu Līgumu pēc tā parakstīšanas nosūta uz Līgumā norādīto Finansējuma saņēmēja e-pasta adresi. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. (vai Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz četrām lapām un pēc tā spēkā stāšanās katrai Pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs).

10. Pušu rekvizīti un paraksti:

| Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Reģ. Nr. 90000038351 M. Pils ielā 19, Rīga, LV-1050 Valsts kase Konta Nr. LV86TREL222053701700B Kods TRELLV2 | Finansējuma saņēmējs Reģ. Nr.______________ _____________________ Valsts Kase Konta Nr. _______________ Kods TRELLV22 |
| --- | --- |
| Pārvalde: (paraksts*) ________________________ | Finansējuma saņēmējs: (paraksts*) __________________________ |

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

6. pielikums

ATSKAITE

par kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas finansējuma izlietojumu

1. PAMATINFORMĀCIJA

| Finansējuma saņēmēja nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Finansēšanas līguma Nr.: |  |
| Kultūras piemineklis: |  |
| Valsts aizsardzības numurs |  |
| Darbu nosaukums: |  |
| Darbu īstenošanas periods: |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontaktinformācija |  |

2. INFORMĀCIJA PAR ĪSTENOTAJIEM KULTŪRAS PIEMINEKĻA IZPĒTES, RESTAURĀCIJAS UN GLĀBŠANAS DARBIEM

2.1. Lūdzu, sniedziet detalizētu informāciju par īstenotajiem kultūras pieminekļa izpētes, restaurācijas un glābšanas darbiem.

2.2. Lūdzu, norādiet, kā veiktais darbs atbilst konservācijas/restaurācijas labajai praksei, tostarp izmantoto materiālu un metožu kvalitāte (ja attiecas).

2.3. Lūdzu, sniedziet informāciju par darbu izpildītāju.

3. INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU

| Nr. | ## Izdevumus apliecinošā dokumenta datums | Izmaksu apliecinošā dokumenta nosaukums (maksājuma uzdevuma nr., kases izdevumu ordera nr.). Maksājuma saņēmējs |  | ### Summa (EUR) | ### Par ko maksāts ### (saskaņā ar projekta tāmes pozīciju) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: | Euro |  |  |

| Kopējais projekta finansējums EUR: |  |
| --- | --- |
| - Piešķirtais programmas finansējums |  |
| - līdzfinansējums |  |

4. ATSKAITEI OBLIGĀTI PIEVIENOJAMĀ INFORMĀCIJA

☐ Darbu veikšanas procesa un precīzu izmantoto metožu un materiālu apraksts

☐ Konservācijas un restaurācijas darbu fotofiksācijas (pirms darbu uzsākšanas, darbu laikā un pēc darbu pabeigšanas)

☐ Darbu izpildtāme

☐ Finansējuma izlietojuma rezultātā sagatavotās dokumentācijas (ja attiecināms) viens eksemplārs (atbilstoši Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 39. vai 52. punktam)

☐ Maksājumu uzdevumu apliecinošas kopijas no Valsts kases konta

☐ Iepirkuma procedūru apliecinošs dokuments (ja attiecināms) vai pamatojums par izvēlēto darbu veicēju

5. PARAKSTS UN APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka:

- izdevumi darbu veikšanai ir saistīti ar faktiski īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem;

- ir ievērota normatīvajos aktos noteiktā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra (ja attiecināms) un noteiktie ierobežojumi šādu līgumu slēgšanai, tai skaitā ir aizpildīts normatīvajos aktos noteiktais apliecinājums par interešu konflikta neesamību;

- ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no interešu konflikta situācijām;

- ir nodrošināta visu Projekta izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- projekta izdevumos iekļautā PVN summa nav atskaitīta kā priekšnodoklis Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļā noteiktajā kārtībā;

- visi oriģinālie projekta dokumenti, tai skaitā izdevumus pamatojošie dokumenti, tiks glabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem;

- atskaitē iekļautie izdevumi nav segti citu projektu ietvaros;

- ar līgumu saistītā finanšu dokumentācija tiks saglabāta 5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē;

- kultūras pieminekļa publiskā pieejamība tiks nodrošināta ne mazāk kā 25 gadus no finansēšanas līguma noslēgšanas dienas.

Finansējuma saņēmējas organizācijas vadītājs:

| vārds, uzvārds: |  | paraksts: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| datums |  | vieta |  |

Darbība, kam nav saimniecisks raksturs – Pretendenta darbība tā valdījumā esošā kultūras piemineklī, kas visai sabiedrībai pieejams bez maksas, kalpo tīri sociālam un kultūras mērķim, kam nav saimnieciska rakstura. Tāpat arī tad, ja no kultūras iestādes apmeklētājiem vai sabiedrībai pieejama kultūras pieminekļa apmeklētājiem tiek prasīta samaksa, kas sedz tikai daļu no faktiskajām izmaksām, šim pasākumam tik un tā nav saimnieciska rakstura, jo šādu samaksu nevar uzskatīt par reālu atlīdzību par sniegto pakalpojumu.

Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā ietilpst muzeji, arhīvi, bibliotēkas, mākslas un kultūras centri vai telpas, teātri, operas nami, koncertzāles, arheoloģiskie objekti, pieminekļi, vēsturiskie objekti un celtnes, tradicionālās paražas un amatniecība, festivāli un izstādes, kā arī kultūras un mākslas izglītības pasākumi. Papildus, konstatējot, ka kultūras piemineklī veiktās darbības ietilpst kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglābšanas jomā, kultūras piemineklī veiktajai darbībai vienlaikus ir jābūt tādai darbībai, kas veicina kultūras pieminekļa publisko pieejamību, kā noteikts likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. pantā, piemēram, tā var būt publisku pasākumu organizēšana vai sabiedriskas organizācijas (reliģiskas organizācijas, biedrības, nodibinājuma) aktīva sabiedriskā darbība kultūras piemineklī saskaņā ar nolikumu u.c.

Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā ietilpst muzeji, arhīvi, bibliotēkas, mākslas un kultūras centri vai telpas, teātri, operas nami, koncertzāles, arheoloģiskie objekti, pieminekļi, vēsturiskie objekti un celtnes, tradicionālās paražas un amatniecība, festivāli un izstādes, kā arī kultūras un mākslas izglītības pasākumi. Papildus, konstatējot, ka kultūras piemineklī veiktās darbības ietilpst kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglābšanas jomā, kultūras piemineklī veiktajai darbībai vienlaikus ir jābūt tādai darbībai, kas veicina kultūras pieminekļa publisko pieejamību, kā noteikts likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.pantā, piemēram, tā var būt publisku pasākumu organizēšana vai sabiedriskas organizācijas (reliģiskas organizācijas, biedrības, nodibinājuma) aktīva sabiedriskā darbība kultūras piemineklī saskaņā ar nolikumu u.c.