Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes

sēdes protokols

05.03.2026. plkst. 10.00

Sēde norisinās klātienē Rīgā, Pils ielā 22, Pagalma zālē, un attālināti MS Teams

Piedalās padomes locekļi:

  - V. Zatlers – nodibinājuma "Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds" pārstāvis;

  - I. Bula – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) vadītāja;

  - A. Ancāne – Pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja;

  - D. Bērziņš – biedrības "Brāļu kapu komiteja" valdes loceklis;

  - M. Krams – Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītājs;

  - J. Šumeiko – Kultūras ministrijas Investīciju un projektu nodaļas vadītājs;

  - Ž. Zvaigzne – Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja vietniece.

Piedalās:

- K. Ābele – Pārvaldes vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos;

- I. Marta – Pārvaldes Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja – galvenā valsts inspektore;

- A. Strautiņa – Rīgas valstspilsētas aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” direktore;

- I. Graudums – Rīgas valstspilsētas aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” galvenais restaurācijas speciālists;

- U. Jansone – Rīgas valstspilsētas aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu nodaļas vadītāja;

- I. Reča - Rīgas valstspilsētas aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” galvenā speciāliste finanšu jautājumos.

Nepiedalās:

  - J. Bērziņš – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītājs;

  - M. Stirna – nodibinājuma "Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds" valdes priekšsēdētāja;

  - A. Kalniņš – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta eksperts;

  - J. Lange – Rīgas pilsētas izpilddirektors.

Sēdi vada: Padomes priekšsēdētājs V. Zatlers.

Sēdi protokolē: K. B. Jaške – Pārvaldes Administratīvās daļas speciāliste.

Darba kārtība:

- Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka iecelšana.

- Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programma 2026.-2028. gadam un plānotie darbi 2026. gadā.

- Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programmas īstenošanas izvērtējums 2025. gadā.

- Atzinuma sniegšana Rīgas Pašvaldības policijai par satura filmēšanas darbībām pie Brīvības pieminekļa.

- Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

I. Bula ziņo par darba kārtības jautājumu, aicinot ievēlēt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes (turpmāk – Padome) priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Rosina par Padomes priekšsēdētāju izvirzīt V. Zatleru.

D. Bērziņš piekrīt ierosinājumam, norādot, ka tas veicinātu nepieciešamo aizsardzību minētajiem pieminekļiem.

V. Zatlers piekrīt kandidatūrai.

I. Bula aicina balsot par V. Zatleru kā Padomes priekšsēdētāju.

Par: 7 (V. Zatlers, I. Bula, A. Ancāne, D. Bērziņš, M. Krams, J. Šumeiko, Ž. Zvaigzne)

Pret: 0

Atturas: 0

Lēmums: Apstiprināt V. Zatleru par Padomes priekšsēdētāju.

I. Bula aicina ievēlēt Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Jautā par iespējamo kandidatūru.

D. Bērziņš rosina izraudzīties pārstāvi no Pārvaldes, lai Padomē būtu līdzsvars.

I. Bula norāda, ka Pārvalde jau nodrošina Padomes administratīvo funkciju, līdz ar to jāizraugās neitrāls pārstāvis, kas nav no Pārvaldes vai Rīgas valstspilsētas aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” (turpmāk – RPA).

J. Šumeiko piekrīt par padomes priekšsēdētāja vietnieku izvirzīt I. Bulu.

V. Zatlers norāda, ka visi padomes locekļi ir neitrāli, līdz ar to Padomes priekšsēdētāja vietnieka izvēlēšana no Pārvaldes nodrošinātu efektīvāko saskarsmi un ziņu apmaiņu.

I. Bula piekrīt kandidatūrai.

V. Zatlers aicina balsot par I. Bulu kā Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

Par: 7 (V. Zatlers, I. Bula, A. Ancāne, D. Bērziņš, M. Krams, J. Šumeiko, Ž. Zvaigzne)

Pret: 0

Atturas: 0

Lēmums: Apstiprināt I. Bulu par Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

- Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programma 2026. - 2028. gadam un plānotie darbi 2026. gadā

V. Zatlers aicina RPA ziņot par plānotajiem darbiem 2026. gadā.

A. Strautiņa ziņo par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programmas (turpmāk – Programma) ietvarā plānotajiem darbiem 2026. gadā. Norāda, ka saskaņā ar pietiekamu kapacitāti Rīgas Brāļu kapos ir samazināta viena mehāniķa amata vieta, finansējumu sadalot pārējo darbinieku atalgojumam. Piekrīt un apstiprina pēdējos Pārvaldes labojumus un precizējumus.

V. Zatlers lūdz RPA konkrētāk iepazīstināt Padomi ar Programmu un Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumiem 2026. gadam.

A. Strautiņa prezentē iesniegto izdevumu sarakstu, nosaucot konkrētas pozīcijas ar tām atbilstošajām izmaksām euro.

V. Zatlers norāda, ka Padomei nosūtītajā izdevumu aprēķinā vairākās pozīcijās minētas citas summas, nekā tiek prezentētas. Jautā par lielajiem izdevumiem karogmastu nodrošināšanai un karogu pacelšanai.

A. Strautiņa informē, ka norādītajā pozīcijā ietilpst arī Brīvības pieminekļa izgaismošana.

V. Zatlers lūdz precizēt konkrēto pozīciju.

A. Strautiņa turpina iepazīstināt Padomi ar Programmu 2026. gadam. Dara zināmu, ka kopējā izdevumu summa par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu, pakalpojumiem un precēm 2026. gadā ir 208 365,00 euro.

M. Krams jautā par krasu izdevumu pieaugumu programmas detalizācijas 13. pozīcijā, norādot, ka sākotnēji svētku dekoriem, vītnēm u.c. precēm tika paredzēti 4000,00 euro, taču pašreizējā redakcijā tie ir 18 198,00 euro.

I. Reča paskaidro, ka pozīcijai tika pievienoti arī saimniecības materiāli.

Ž. Zvaigzne vēlas noskaidrot, vai Programma tiks virzīta Tiesību aktu portālā (turpmāk – TAP), un lūdz Programmu papildināt, norādot plānoto pasākumu izdevumu sadalījumu pa lielajiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

K. Ābele informē, ka Programma tiks virzīta TAP pēc apstiprināšanas Padomē, kā arī detalizētais izdevumu plāns par 2026. gadu tiks pievienots līgumam.

V. Zatlers lūdz precizēt izdevumu detalizācijas 17. punktu attiecībā uz Rīgas Brāļu kapu trīsdimensionālo lāzerskenēšanu, pamatojot, ka tā neattieksies uz visu teritoriju, bet tikai atsevišķām skulptūrām.

I. Marta papildina, ka trīsdimensionālajai lāzerskenēšanai nepieciešams konkrēts mērķis un uzdevums, lai saprastu, vai tā tiek veikta prezentācijas materiālu sagatavošanai vai darbu nepieciešamībai.

V. Zatlers aicina šajā pozīcijā norādīt konkrētus objektus, kam tiks veikta trīsdimensionālā lāzerskenēšana. Rosina izdevumu detalizācijas 18. punktā attiecībā uz tehniskajiem atzinumiem, priekšizpētēm un pētījumiem konkretizēt divus līdz trīs lielākos objektus.

A. Ancāne lūdz skaidrot un aicina strukturēt RPA sagatavotās izdevumu programmas 2026. gadam restaurācijas un atjaunošanas sadaļas 6. punktu, kurā norādīta preventīvā restaurācija.

U. Jansone informē, ka tiks veikta Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas aizmugures daļas preventīvā restaurācija.

V. Zatlers aicina veikt norādīto Rīgas Brāļu kapu depozitāriju atjaunošanu, kas tiek iekļauti katru gadu. Jautā par lēmuma pieņemšanu attiecībā uz plānotajiem darbiem 2026. gadā.

I. Bula rosina konceptuāli pieņemt lēmumu, lūdzot RPA precizēt izdevumu aprēķina pozīcijas.

A. Strautiņa norāda, ka minētais tiks precizēts līdz 2026. gada 11. martam.

V. Zatlers dara zināmu, ka Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas plāns 2026. gadam ir konceptuāli atbalstīts un precizējumi tiks apstiprināti elektroniski.

A. Strautiņa ziņo par Programmu 2026. – 2028. gadam.

A. Ancāne lūdz skaidrot restaurācijas un atjaunošanas darbus 2028. gadam. Iepriekš nav bijusi iekļauta sadaļa par restaurācijas programmas sagatavošanu attiecīgajam objektam, taču tā būtu jāizstrādā, ja tiek plānoti restaurācijas darbi.

V. Zatlers vēlas noskaidrot, vai ir pabeigta Brīvības pieminekļa Goda telpas izpēte. Norāda, ka nākamais etaps ir projektēšana.

A. Strautiņa skaidro, ka ir izpēte pabeigta.

U. Jansone piebilst, ka arhitekte I. Caunīte pēc tehniskās apsekošanas ir veikusi apjomīgu izpēti, kas šobrīd jāsaskaņo ar Pārvaldi. Šos darbus varētu paredzēt Programmas pakalpojumu sadaļā.

V. Zatlers vērš uzmanību, ka minētie darbi pašlaik netiek atspoguļoti pakalpojumu sadaļā. Lūdz precizēt, kas saprotams ar tehnisko apsekošanu.

U. Jansone norāda, ka jāņem vērā Pārvaldes secinājumi. Kā viens no pirmajiem soļiem dabīgās ventilācijas nodrošināšanai ir demontāžas darbi pieminekļa iekšienē.

A. Ancāne piebilst, ka sākotnēji ir tehniskā apsekošana, lai saprastu, no kurienes rodas mitrums, un pēc minētajiem rezultātiem un arhitektoniski mākslinieciskās izpētes secinājumiem izstrādājams projekts ar visām sadaļām.

I. Marta papildina, ka jāizstrādā projekts, kas izriet no tehniskās apsekošanas slēdziena un pētījuma secinājumiem, un tam jāsatur divas daļas – atjaunošanas un apsaimniekošanas daļa.

V. Zatlers norāda, ka minētajam projektam ar divām daļām jābūt uzsāktam šogad.

A. Strautiņa turpina ziņojumu par Programmu 2028. gadam.

V. Zatlers lūdz skaidrot par depozitāriju atjaunošanu, kam divus gadus pēc kārtas tiek paredzēti 30 000,00 euro.

U. Jansone pamato, ka depozitāriju atjaunošanas projekts ir iesniegts Pārvaldē un aplēses par izmaksām liek plānot līdzekļu izlietojumu minētajā ietvarā.

A. Strautiņa dara zināmu, ka minētā informācija tiks precizēta līdz 2026. gada 11. martam.

D. Bērziņš jautā par Rīgas Brāļu kapu apbedījumiem, kas atrodas galvenā ceļa kreisajā pusē, un aicina šo teritoriju sakārtot.

A. Strautiņa skaidro, ka Programmā tas nav ietverts. Par tālāku redzējumu nevar komentēt.

V. Zatlers vērš uzmanību norādītajiem 2 200,00 euro, kas paredzēti pārapbedīšanai. Norāda, ka pārapbedīšana tiek īstenota augstākais vienu reizi gadā, citus gadus tā vispār netiek veikta, un tai jābūt saskaņotai ar Padomes lēmumu.

A. Strautiņa norāda, ka līdz 2028. gadam programmā varētu tikt iekļauts pētījums par pārapbedīšanu.

V. Zatlers rosina priekšlikumu sakārtot šo jautājumu, kā arī darbiniekiem pašiem vērot, vai kādi piederīgie nāk uz minēto apbedījumu teritoriju. Lūdz nosaukt programmas prioritātes 2027. un 2028. gadam.

A. Strautiņa turpina ziņojumu par plānotajiem darbiem un izdevumiem 2027. gadā.

V. Zatlers lūdz precizēt sadaļu par preventīvo apkopi, norādot būtiskākos darbus.

I. Marta vērš uzmanību, ka Pārvaldei ir izveidojusies sadarbība ar apvienību “Apeirons”, un norāda, ka Programmā netiek risināti piekļūstamības un pieejamības risinājumi. Lai gan ir veikti pētījumi šajā jomā, tie nav publicēti, popularizēti vai padarīti pieejami sabiedrībai. Rosina piedalīties kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”, lai veicinātu bērnu un jauniešu informētību.

A. Strautiņa skaidro, ka notiek darbs pie maršrutu izstrādes kopā ar sertificēto gidu asociāciju. Piebilst, ka tiek plānota dalība kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”.

V. Zatlers aicina pielāgot un pilnveidot jau esošos maršrutus, kā arī izstrādāt konkrētu plānu, lai informētu par piekļūstamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Attiecībā uz vājredzīgiem cilvēkiem jāorganizē pieejamība, piemēram, uzlabojot ceļa segumu.

I. Bula papildina, ka nepieciešams arī saturs vieglajā valodā. Piekrīt, ka jāpielāgo jau esošā vide.

A. Strautiņa piebilst, ka aicinās apvienību “Apeirons” uz tikšanos, lai pārrunātu šos jautājumus.

A. Ancāne atgādina par piekļūšanu Rīgas Brāļu kapu teritorijai no Varoņu ielas puses, kas būtu ērtāka cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Atbalsta saturu vieglajā valodā.

D. Bērziņš rosina attīstīt audiālus risinājumus, kas veicinātu vājredzīgo iekļaušanu.

A. Strautiņa dara zināmu par ieceri attīstīt audio gidus.

Lēmums: Padome nolemj konceptuāli atbalstīt: 1) 2026. gadā plānotos darbus un izdevumus; 2) Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanas, uzturēšanas, izpētes un atjaunošanas programmu 2026.-2028. gadam un pēc precizējumu izskatīšanas balsot par apstiprināšanu elektroniski 2026. gada 11. martā.

- Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programmas īstenošanas izvērtējums 2025. gadā

A. Strautiņa ziņo par 2025. gada īstenotajiem darbiem Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programmas ietvaros. Norāda, ka norisinājās metu konkurss Brīvības pieminekļa alejai un tika veikti priekšizpētes darbi specifikācijas izstrādei, kā arī tika pabeigta arhitektes I. Caunītes Brīvības pieminekļa iekštelpu tehniskā izpēte, tostarp Goda telpai un tās atjaunošanai.

U. Jansone papildina, ka RPA varēja piedalīties procesa realizācijā par metu konkursu. Attiecībā uz I. Caunītes veikto pētījumu nav saņemta Pārvaldes atbilde. Norāda, ka izpētes procesa gaitā priekšizpēte ilga divus mēnešus, un tikai tad varēja vienoties par līguma noslēgšanu.

A. Strautiņa norāda, ka attiecībā uz labiekārtošanas un remonta darbiem ir veikta informatīvo stendu modelēšana, iekšējo ūdensvadu renovācija un atzaru izbūve 2. un 3. kārtā. Piebilst, ka minētais projekts ir pabeigts, izmaiņas projektā ir apstiprinātas un papildus darbi tiks veikti pavasarī, pēc tam lūdzot saskaņojumu Pārvaldē. Dara zināmu, ka 2025. gadā tika veikta profesionālās tehnikas iegāde, centrālo kapu apmaļu atjaunošana, par kuru vēl nav saņemts atzinums. Papildina, ka tika veikti restaurācijas un rekonstrukcijas darbi saskaņā ar 2024. gada iepirkumu un izstrādāts konstrukciju tehniskais atzinums Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu jumta seguma atjaunošanai un depozitārija atjaunošanas projekta izstrāde. Informē, ka tika veikti tādi popularizēšanas pasākumi kā “Brīvības piemineklim 90” ar fotoizstādi un konferenci un Brīvības pieminekļa izgaismošana Latvijas un Ukrainas karoga krāsās.

V. Zatlers jautā, kad tiks uzsākta koncepta un projekta izstrāde.

U. Jansone skaidro, ka šobrīd jautājumam nav virzības, jo saskaņā ar arhitektes I. Caunītes rekomendācijām Brīvības pieminekļa iekštelpās netiek veiktas nekādas darbības, taču sadarbībā ar Valsts kanceleju un Ārlietu ministriju tiek plānots izveidot Brīvības pieminekļa Goda telpu kā apmeklējamu objektu. Norāda, ka nepieciešams meklēt veidu, kā to īstenot piemineklim saudzīgā veidā.

V. Zatlers papildina jautājumu, norādot, ka tas bija attiecināts uz Rīgas Brāļu kapu centrālajiem vārtiem. Ņemot vērā, ka ir veikta izpēte jumtam un iekštelpām, nepieciešams izstrādāt koncepciju.

I. Marta skaidro, ka Pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļa ir iesniegto projektu noraidījusi ar lūgumu precizēt, jo centrālie vārti nav iezīmēti kadastrā, līdz būvprojekts netiek vērtēts būvvaldē, bet tikai Pārvaldē.

A. Strautiņa norāda, ka tiek plānots centrālos vārtus ierakstīt Zemesgrāmatā.

U. Jansone skaidro, ka ir uzrunāti vairāki arhitekti Rīgas Brāļu kapu centrālo vārtu projektēšanas darbiem, līdz ar to jāveic juridiskā procedūra, lai atlasītu pretendentu.

V. Zatlers vērš uzmanību, ka prioritāri ir reģistrēt centrālos vārtus kā būvi.

A. Ancāne piebilst, ka projektēšana sastāv ne tikai no arhitektūras, bet arī būvkonstrukciju sadaļas, un Pārvaldei šajā gadījumā ir atbildība par konstrukciju noturību, ņemot vērā, ka iekštelpās plānots laist apmeklētājus.

Ž. Zvaigzne jautā, vai 2025. gadā novērota piešķirto valsts budžeta līdzekļu neizpilde, un, ja tāda izveidojusies, tad kādā apmērā.

A. Strautiņa skaidro, ka neapgūtie līdzekļi 126 300,00 euro apmērā pārvirzīti uz 2026. gadu.

K. Ābele norāda, ka Pārvalde aprēķinājusi neapgūtos līdzekļus 57 263,00 euro apmērā.

U. Jansone papildina, ka šī informācija izriet no Valsts kases datiem.

I. Reča piebilst, ka 2025. gadā bija atlikums no 2024. gada, līdz ar to gala apmērs ir lielāks.

Ž. Zvaigzne jautā, kā šie līdzekļi tika pārvirzīti uz 2026. gadu, un vai nav nepieciešams veikt izmaiņas deleģēšanas līgumā. Aicina sakārtot dokumentāciju, it īpaši par neiztērēto summu, ja veidojas valsts budžeta līdzekļu atlikumi. Rosina plānot budžetu un tā izpildi tā, lai līdzekļu izlietojums atbilstu izvirzītajiem mērķiem un rezultātiem.

V. Zatlers dara zināmu par nepieciešamību izveidot grafiku, lai izietu uz minimālu neizpildi 2026. gadā.

I. Bula norāda, ka pagājušajā gadā bija līdzīga situācija. Aicina RPA detalizēti izvērtēt savas atskaites un neveidot atlikumus. Piebilst, ka Pārvalde dokumentāciju vērtēs vēl konkrētāk.

V. Zatlers rosina uz priekšdienām Padomes sēdi organizēt janvārī, nevis martā, kā arī sagatavot materiālu, kur uzskatāmi redzama izpilde par iepriekšējo gadu attiecībā uz plānoto.

Ž. Zvaigzne piebilst, ka svarīgi iekļaut gan konkrēto pasākumu, gan pretī īstenotos darbus un finansējuma izlietojumu.

I. Bula informē, ka Pārvalde nosūtīs Padomei līdz 2026. gada 11. martam tabulu ar pagājušā gada izpildi. Rosina konceptuāli pieņemt atskaiti, lai varētu turpināt procesu ar deleģēšanas līgumu, un balsot par tās apstiprināšanu elektroniski.

Lēmums: Padome nolemj konceptuāli atbalstīt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas programmas īstenošanas izvērtējumu 2025. gadā un pēc precizējumu izskatīšanas balsot par apstiprināšanu elektroniski 2026. gada 11. martā.

- Atzinuma sniegšana Rīgas pašvaldības policijai par satura filmēšanas darbībām pie Brīvības pieminekļa

I. Bula ziņo, ka Pārvaldē ir saņemts Rīgas pašvaldības policijas iesniegums, kurā lūgts sniegt atzinumu par satura filmēšanas darbībām Brīvības pieminekļa laukumā, kas nerada Latvijas kultūrvēsturiskajam mantojumam atbilstošu atveidu vai atmosfēru. Dara zināmu, ka Brīvības pieminekļa laukumā ir ticis novietots transportlīdzeklis ar Lietuvas valsts reģistrācijas numuru un reklamēts enerģijas dzēriens. Rīgas pašvaldības policija saskaņā ar Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumu vēršas pie Padomes, lai noskaidrotu, vai šāda rīcība ir pieļaujama un atzīstama. Norāda, ka Rīgas pašvaldības policija par minēto rīcību nesoda, jo tam ir jābūt Padomes lēmumam.

V. Zatlers norāda, ka, visticamāk, personas no Lietuvas Republikas nezināja par nepieciešamību saskaņot savu darbību Padomē. Piebilst, ka Rīgas pašvaldības policijai nebūtu jāsoda, bet jāaizrāda, līdz ar to pārkāpums tiek pārvirzīts uz likumu “Par policiju”. Pamato, ka minētais skar plašāku jautājumu loku, jo nepieciešami kritēriji Brīvības pieminekļa izmantošanai reklāmā, un tiem jāattiecas uz visiem pieminekļa elementiem. Rosina izstrādāt koncepciju un viedokli.

I. Bula rosina Pārvaldei sadarbībā ar RPA izstrādāt kritērijus par rīcību, kas ir vai nav atļaujama Brīvības pieminekļa aizsardzības zonā. Rosina par to balsot Padomes sēdē.

V. Zatlers aicina Rīgas pašvaldības policiju aizrādīt, uzrādot atbilstošu tiesību aktu, kas aizliedz veikt konkrētas darbības Brīvības pieminekļa aizsardzības zonā, kā arī aicināt saglabāt cieņu.

Lēmums: Padome nolemj konkrēto jautājumu atstāt Rīgas pašvaldības policijas kompetencē, norādot nelikt sodu, bet rīkoties saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām, lai veicinātu sabiedrības cieņpilnu attieksmi pret kultūrvēsturiskajām vērtībām.

Sēde beidzas plkst. 11.05.

Sēdi vadīja:											  V. Zatlers

Protokolēja:											K. B. Jaške